附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：传统大赛

项目题目：智能物流搬运小车制作

项目来源：中国大学生工程实践与创新能力大赛

项目类型：□产教   □科研   □文创

适用专业：机械类、电子信息类、自动控制类、计算机与人工智能类等相关专业

指导教师信息：98041、王铁成、高级实验师

学生组数：□1组   ☑2组

A组：本组学生主要设计一款能识别指定位置的不同颜色物料块并按照要求顺序搬运指定颜色物料块的智能移动小车。

B组：本组学生主要设计一款能识别并捡拾散落在指定范围区域内的指定颜色物料小球的智能移动小车。

- 内容要求

项目内容：

设计并制作一台按照给定任务自主完成物料识别并搬运的自动定位智能物流小车机器人（简称：机器人）。机器人能够按任务要求将物料搬运至指定地点。

- 功能要求

机器人自主运行，具有定位、移动、物料位置和颜色识别、物料抓取与载运、路径规划等功能。

- 电控及驱动要求

机器人所用传感器和电机的种类及数量不限。

- 机械结构要求

自主设计并制造机器人的机械部分，除标准件外，非标零件自主设计和制作，不使用购买的成品或采用成品套件拼装而成。机器人的行走方式、机械手臂的结构形式均不限制，但从节能角度，在设计制作机械结构时，考虑材料、体积等。机械机构能满足按指定路线、顺序抓取、行走等规定动作。

思政元素：培养学生的精益求精、勇于创新、守德崇劳的优秀品质及工程素养

参考资料：

1、http://www.gcxl.edu.cn/ 大赛官网关于智能+赛道的竞赛规则

2、《智能物流机器人设计与制作》清华大学出版社

2.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

- 根据项目功能要求，分析物流搬运小车应具备的功能结构及布局。

- 参考成熟竞赛小车的结构，扬长避短，最终确定最优化的结构设计

- 根据功能及尺寸要求，对各种传感器及电气元件进行选型优化。

- 3D建模仿真，模拟机械结构是否满足功能要求。

- 机械机构进行设计及制作。

- 电气部分原理图绘制、电路板制作及焊接。

- 小车整体结构安装。

- 小车程序调试及机械结构和电路的优化。

- 完成小车的所有功能的实现。

3.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

项目预计工作进度：

- 2025.9 --2025.10 完成智能物流搬运小车的功能结构分析。

- 2025.11确定小车的最终最优结构。

- 2025.11 对小车上所用各种传感器及电气元件进行选型优化。

- 2025.12--2026.2 对小车整体机构进行3D建模仿真，模拟机械结构是否满足功能要求。

- 2026.3--2026.4 小车整体机械结构及电路部分进行加工制作。

- 2026.5--2027.7 小车进行整体安装调试，实现所有预定功能。

4.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，延申成果可包含论文、专利、自制教具等）

- 能根据任务自主运行的智能物流搬运小车实物一套

- 积极申报实践教学类自制教具。

- 鼓励学生根据小车制作创新点撰写论文及申请专利。