附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：传统大赛

项目题目：智能垃圾分类装置

项目来源：竞赛

项目类型：□产教   科研   □文创

适用专业：电子、机械、智能、环境 、建艺、工业设计、管理类等相关专业

指导教师信息：

教师工号：15051  姓名 ：张男男  职称 ：助理研究员

教师工号：92034  姓名 ：刘晓微  职称 ：高级工程师

教师工号：17035  姓名 ：李  良  职称 ：助理实验师

学生组数：1组   □2组

1.内容要求

长期以来，由于缺乏垃圾分类回收和垃圾分类的意识，城市垃圾大都采用混合收集运输和笼统填埋的方式，不仅污染环境，也损失了很多可回收和在利用的资源。在双碳背景下，我国大力宣传垃圾分类等知识，但是目前来说大家垃圾分类意识不强，垃圾种类不明确的等情况，急需垃圾分类装置解决此类问题，本项目研究的垃圾分类装置，利用AI技术可以自动识别出四种垃圾并将其倒入对应的垃圾桶中，当垃圾满后报警提示。垃圾分类装置自动播报垃圾分类知识并，提高人民垃圾分类的意识，提供生活便利。

智能垃圾桶的设计制作过程可以提高学生在电路、传感器、图像识别、语音识别的理论知识水平和硬件应用能力。提高学生动手能力同时提升创新实践能力。通过该项目让学生完全掌握电路控制原理、掌握电路编程逻辑及方法，以及树莓派、stm32等控制器的使用，熟悉对编程软件的使用，培养学生解决复杂问题的心态和能力，对于优秀的学生可以参加电子设计大赛以及互联网+等创新创业比赛，以及全国工训竞赛。

指导过程中的育人元素：双碳战略目标、疫情防控、垃圾分类、匠心精神、工学并举、知识改变生活，借助网上资源及其硬件资源，理论和实践相结合，注重培养学生发现生活中的小问题，发扬匠心精神，不断攻克科技难题，提高人民生活质量，把知识传授、动手操作、与价值引领相结合，实现工程教育立德树人的根本任务。

2.方法要求

2.1通过文献检索的方式，综述智能垃圾装置的发展现状及趋势。

2.2掌握树莓派控制器的工作原理及编程方法，掌握树莓派编程语言及算法设计。

2.3掌握舵机的控制方法，编程实现垃圾分类装置的开与关功能。

2.4掌握红外传感器的工作原理，编程实现垃圾满载检测。

2.5掌握显示屏的工作原理，编程实现垃圾分类宣传片的播放。

2.6掌握图像识别模块的工作原理，编程实现垃圾自动识别分类功能。

2.7绘制垃圾分类装置的功能模块图，编程实现垃圾分类装置的全部功能。

2.8安装硬件并调试。

2.9资料整理总结项目成果如论文、专利等

3.过程要求

| 阶段 | 时间计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题及熟悉任务 | 2025年秋季1-4周 | 2025-09-8 | 2025-10-05 | 查阅中外相关文献，做开题准备。 |
| 方案设计 | 2025年秋季5-8周 | 2025-10-06 | 2025-11-02 | 智能垃圾桶初步设计方案，相关软件的安装，及其编程语言的学习。 |
| 加工制造 | 2025年秋季第9周 | 2025-11-03 | 2025-11-9 | 完成部分零部件的加工及部分零部件采购工作，树莓派的控制原理的学习。 |
| 图像识别知识学习 | 2025年秋季10-12周 | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 掌握深度学习原理，结合深度学习查找图像识别的相关内容 |
| 控制垃圾分类开关 | 2025年秋季 13-14周 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 完成舵机控制垃圾分类装置的开、关。 |
| 红外满载 | 2025年秋季第15-16周 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 完成垃圾分类装置满载报警功能 |
| 设计机械结构 | 2026年春季1-2周 | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 绘制机械结构图 |
| 图像识别模块的编程 | 2026年春季3-6周 | 2026-03-16 | 2026-04-12 | 编程实现四种生活垃圾识别和倾倒 |
| 装配和调试 | 2026年春季7-9周 | 2026-04-13 | 2026-05-03 | 完成垃圾分类装置的组装及程序调试。 |
| 成果总结 | 2026年春季10-12周 | 2026-05-04 | 2026-05-21 | 完成垃圾分类装置的设计文件整理及答辩ppt制作。 |

4.项目成果形式

4.1最终以三人为小组形式，完成垃圾分类装置的设计方案，包括功能模块图。

4.2安照要求完成相应的程序设计，提供程序设计流程图。

4.3提交与设计调试相关的3min视频一份和汇报ppt一份。

4.4智能垃圾分类装置实物。