附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：玻璃窗智能清洗装置设计、制造及调试

项目来源：某企业实践项目

项目类型：产教   □科研   □文创

适用专业：机械、电子信息、控制、自动化等相关专业

指导教师信息：13084、王伟、副研究员；08020、毕海霞、高级实验师

学生组数：1组   □2组

1.内容要求

（1）项目内容

工程创客训练项目拟设计并制造一款玻璃窗智能清洗装置，其具备玻璃窗清洗功能、玻璃刮干功能、滚刷自动升降功能、滚刷机构导向功能、玻璃水储存功能、污水清处理功能等。

※ 思政育人元素：以玻璃窗智能清洗装置设计项目为载体，通过对其调研、设计、制造、装配及调试的过程实践，开拓国际视野和创新思维，培养创新实践能力和团队协作能力等，树立严谨的科学观。

※ 基本结构要求

① 设计玻璃窗清洗的机械结构；

② 设计玻璃窗清洗装置智能升降装置；

③ 设计滚刷机构导向机构；

④ 设计玻璃水储存机构；

⑤ 设计污水清处理结构；

⑥ 设计玻璃面刮干结构。

※ 控制系统要求

① 可实现玻璃窗清洗装置升降移动控制；

② 可实现玻璃窗清洗滚刷自动浸润控制；

③ 可实现玻璃窗清洗滚刷自动清洁控制。

※ 其他要求

① 玻璃窗清洗装置的标准件及部分零部件可进行采购，例如螺丝螺母、轴承等；

② 自行设计部分零件及编制零部件的工艺流程图。

※ 最终成果

① 玻璃窗清洗装置控制系统一套；

② 玻璃窗清洗装置实物模型一个；

③ 玻璃窗清洗装置三维模型一套。

（2）参考文献

[1]刘飞飞,朱序阳,赵辽辽,等.煤基乙醇制玻璃清洗液的应用研究[J].煤炭与化工,2025,48(02):141-145.DOI:10.19286/j.cnki.cci.2025.02.031.

[2]郑明皓,靳凯明.一种十字形玻璃幕墙清洗机器人的设计[J].科技与创新,2023,(24):48-50.DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2023.24.014.

[3]李威,毛滚轮清洗装置、玻璃传输机构以及玻璃生产系统.安徽省,芜湖东旭光电科技有限公司,2021-12-10.

2.方法要求

（1）通过文献检索的方式综述国内玻璃窗清洗装置的发展现状及趋势；

（2）对整个玻璃窗清洗过程进行分析，了解每个步骤的实现过程，并设计出能实现该过程的机构；

（3）熟练掌握Solidworks以及CAD等画图、建模软件，能够运用软件及机械设计等相关知识对玻璃窗清洗装置进行二维和三维图设计，进行准确的尺寸计算以及装配；

（4）具备一定的程序编程能力，对控制系统等进行设计；

（5）熟悉加工设备操作，能够对简单零件选择加工工艺和加工设备的能力；

（6）具有一定动手实践能力，会按照3D模型组装零件，并测试组装好的机器是否符合预期；

（7）具有吃苦耐劳、探索求真、团队协作和求实创新的精神，同时还要具备良好的心态和严谨的工作态度。

（8）技术路线如图1所示。

图1 项目构建技术路线图

3.过程要求

表1 工程创客训练项目工作进度表

| 阶段安排 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献综述阶段 | 第1周 | 玻璃窗清洗装置技术国内外现状及发展趋势 | 玻璃窗清洗装置及控制系统分析文献综述 |
|  | 第2周 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成前期报告 |
| 总体方案设计阶段 | 第3-5周 | 分析玻璃窗清洗装置基本结构组成及各部分结构的功能，完成总体方案设计，并进行严格论证后确定实施方案 | 完成总体方案设计 |
| 理论方法研究阶段 | 第6-9周 | 玻璃窗清洗装置各部分原理及应用研究 |  |
| 结构设计、控制程序、零件加工阶段 | 第10-22周 | 熟悉1-2款三维软件并能熟练使用；机械结构设计阶段，设计出结构整体三维模型图；设计机构待加工零部件的工艺流程图。 | 设计结构三维图、编写程序 |
|  |  | 撰写中期报告 | 完成中期报告 |
| 中期检查阶段 | 第23周 | 中期报告完成情况简要说明 | 中期报告简要说明、中期检查 |
| 组装及调试阶段 | 第24-29周 | 利用自采及加工的零部件组装，并进行试运行及调试工作。 | 模型组装和调试完成 |
| 项目报告撰写阶段 | 第30-31周 | 完成论文初稿 | 完成项目报告初稿 |
|  |  | 完成论文内容和格式修改 | 完成项目终稿 |
| 答辩阶段 | 第32周 | 完成答辩准备及答辩PPT稿 | 提交答辩PPT稿及现场演示 |
| 答辩后资料汇总阶段及评优阶段 | 第32周 | 完成答辩材料修改，完成所有资料汇总 | 提交所有汇总资料 |

4.项目成果形式

项目成果包括：（1）产品实物模型1套；

（2）专利或软著1项。