附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：进行协同移载的多智能移动机器人系统

项目来源：企业项目

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械工程、电气工程、电子信息工程、人工智能与数据科学等相关专业

指导教师信息：2000014、丁承君、教授

学生组数：□1组   ☑2组

第一组：项目中定位为智能移动机器人的结构设计、电气系统设计，研究移动机器人底盘及举升平台的控制。确保智能移动机器人的稳定运行及电路系统的可靠性。

第二组：项目中定位为控制系统框架搭建，软件、协同算法及导航算法开发、能够实现系统自动化运行。保证运行精度达到项目要求。

1.内容要求：本项目旨在设计和实现面向重大复杂零件的移运、装配、加工的多智能移动机器人系统，可用于仓储物流、生产车间、港口码头等环境中协同完成物品搬运、移载、加工和堆垛任务。该系统通过多机器人协同控制、高精度定位导航等技术，实现高效、灵活的群体作业能力。项目将涵盖多智能体协同算法、嵌入式系统、通信技术、传感器融合、路径规划、路径跟踪等关键技术，致力于提升多机器人在复杂场景下的协同工作效率与鲁棒性。

通过团队协作与跨学科知识融合，培养学生的责任感与团队精神，增强其在复杂工程项目中的合作能力。多机器人系统在智慧物流、智能制造、应急救援等领域具有广泛的应用前景，有助于增强学生对国家科技发展与产业升级的使命感。

参考资料：机械设计、C程序设计语言、机器人操作系统（ROS2）入门与实践、TCP/IP协议详解、多智能体系统、激光雷达感知定位。

- 2.方法要求

实验：进行智能移动机器人的位姿检测实验、基于激光雷达的定位实验、双智能移动机器人的协同直行转弯实验、双智能移动机器人的协同导航实验。

机械结构设计：设计稳固、结构完善、能够有一定地面高差适应能力的机器人底盘，选择合适的驱动方式。设计通用或可适配的载物机构（如举升平台、机械臂或辊筒平台），支持多种物品移载需求。设计误差检测方法。合理布置传感器（如激光雷达），确保数据采集准确稳定和坐标变换方便。

软件设计：开发控制框架，实现多车协同、实时控制和数据处理。实现导航系统和用户界面，支持任务设置。

控制策略设计：设计协同控制方法，实现基于集中式或分布式的协同控制策略。

实验与技术路线：

硬件调试：组装机器人，进行底盘控制、相对位姿检测和传感器的功能测试。

软件开发：编写和测试控制框架，验证协同、导航和用户界面功能。

协同控制：开发相对位姿检测算法，编写协同控制算法及策略，验证算法策略的稳定性。

定位开发：寻找定位算法，基于激光雷达完成室内定位。

路径规划：应用路径规划算法进行路径优化，确保机器人安全运行至目标点。

智能导航：实现基于传感器数据的导航系统，确保多智能移动机器人在已知环境中的高效运行。

3.过程要求

第1-2周：资料收集与需求分析

工作内容：进行项目背景研究和需求分析，收集相关文献、标准和技术资料。了解移动机器人相关的机械设计、控制系统和传感器技术。

成果要求：明确项目目标、技术指标和功能需求。

第3-5周：基础理论和工具学习

工作内容：学习机械设计基础理论，掌握建模软件（如SolidWorks、AutoCAD）的使用方法。了解控制系统（如ROS）和嵌入式开发基础知识。

成果要求：掌握至少一款三维建模软件的基本操作，并能完成简单零件的绘制与装配。完成ROS系统基础环境的搭建与核心概念（如节点、话题、服务）的学习笔记。

第6-8周：初步设计与三维建模

工作内容：进行机器人底盘、绘制装置和传感器安装的初步设计。使用建模软件制作机器人三维模型。

成果要求：机器人整体的三维模型源文件

第9-10周：实物制作与组装

工作内容：根据设计图纸制作机器人各部件，进行实物组装。确保机械结构和装置能够正常运行。并对智能移动机器人底盘运动调试。

成果要求：完整的机器人物理实体一套。底盘基本运动功能调试通过。

第11-16周：控制系统及前置算法开发

工作内容：开发控制程序，相对位姿检测算法、室内定位算法，协同控制算法并进行相应的测试实验。实现与硬件的集成，确保控制系统能够稳定工作。

成果要求：控制程序框架、相对位姿检测、室内定位等核心算法的初步代码实现及单元测试报告。

下学期

第1-5周：系统算法集成及协同调试、后继算法开发

工作内容：将硬件和软件系统集成，进行整体调试和优化。进行协同实验，包括协同精度和系统稳定性。路径规划算法、路径跟踪算法开发。

成果要求：实现多机器人系统的初步协同运动，路径规划与路径跟踪算法的代码实现与仿真测试报告。

第6-10周：智能导航及路径优化

工作内容：应用路径规划、路径跟踪算法，确保多智能移动机器人能够在复杂环境中高效运行。

成果要求：实现多机器人的协同导航

- 项目成果形式

移动智能机器人实物、多移动智能机器人协同系统、参加大赛成果报告，延申成果论文、软件著作权。