附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：背托式髋关节助力外骨骼机器人

项目来源：青年科学基金项目 脑瘫患者下肢康复外骨骼病理步

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械电子工程 车辆工程 智能医学工程等相关专业

指导教师信息：2021079、王佳鑫、副教授

学生组数：☑1组   □2组

- 简要介绍两组学生研发项目的不同点，如结构、方法、技术等方面，确保两组学生不是重复性设计与制作（若只招一组学生，此部分省略不写）。

- 内容要求

- 设计和改进背托系统，优化外骨骼的穿戴舒适性和助力效果，特别是腰带外翻和肩带的不适问题，确保助力过程中不会影响用户的行走。

重点思政育人元素：

（一）人本设计理念：通过解决实际问题，提高人机交互的舒适性和效率，增强用户体验。

（二）团队合作精神：项目需要团队成员之间的高效协作，特别是在实验、设计和优化过程中。

（三）社会责任感：通过技术的创新和优化，改善老年人或运动障碍者的生活质量，体现工程技术服务社会的价值。

参考资料：

《人机工程学原理与应用》《康复机器人：建模、设计与应用》等

- 方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

实验与设计方法：

（一）人机工程学分析：通过建立人体模型，进行力学分析，确定背托位置，优化其支撑效果，确保腰椎得到有效支撑。

（二）模拟与原型设计：利用SW等软件设计背托结构，进行力学模拟，优化其结构形态。通过3D打印制作背托原型，进行反复调试和测试。

（三）用户测试：进行多次用户佩戴测试，收集反馈，调整设计，确保产品的舒适性和有效性。

技术路线：

背托设计：根据人体工学原理，设计背托的具体位置和形态。

力学分析：通过仿真模拟和实验，确定背托设计的受力情况，调整优化。

舒适性优化：基于用户反馈，调整腰带和肩带设计，确保穿戴舒适。

- 过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

- 周工作进度和内容：

第1-6周：项目背景研究，文献阅读，目标设定，设计分析。

第7-12周：背托的初步设计，进行力学模拟与优化。

第12-20周：制作背托原型，进行佩戴测试，收集数据。

第20-26周：根据测试反馈优化设计，改进腰带设计，进一步测试。

第27-32周：项目总结，准备项目成果的展示与汇报。

阶段成果要求：

第一阶段：通过学习、研究人机工程学确定背托具体位置

第二阶段：制作背托原型

第三阶段：改进腰带设计

第四阶段：测试产品、项目成果展示

- 项目成果形式（项目成果必须有一套产品，首次参赛类项目需要提交大赛报告及学生获奖情况，延申成果可包含论文、专利、自制教具等）

产品：制作出一款改进后的髋关节助力外骨骼机器人原型，带有设计优化的背托系统，增强运动辅助效果。

竞赛报告：准备项目并制作产品，参加ican国际创新创业大赛