附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：家庭草坪修剪机器人结构及控制系统设计

项目来源：企业委托

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械类、电子信息类、控制类、人工智能类等相关专业

指导教师信息：1991020 郭兰申教授

学生组数：☑1组   □2组

- 内容要求：

项目背景：随着经济的发展及生活水平提高，城市绿化面积和家庭小庭院草地大幅增加，传统草坪修剪设备--割草机费时费力，还会产生噪音污染。已不能满足当代社会发展的需求，因此研制一种自动割草机器人，能自动化自主进行割草作业、且替代人工劳动的需求越来越大。其关键技术包含驱动方式、导航、自主定位、安全性设计等几个方面。本项目研制一款面向家庭草坪修剪机器人结构及控制系统设计，能够自动实现居家庭院自动化自主进行割草捡拾杂物等作业。

项目目标：本项目研制一款面向家庭草坪修剪机器人结构及控制系统设计，能够自动实现居家庭院自动化自主进行割草捡拾杂物等作业。

项目具体任务：

（1）设计搭建一款面向家庭草坪修剪机器人结构，搭载单手臂实现拾取杂物等动作、自主修剪草坪的结构平台。

（2）设计一套基于芯片嵌入式的控制系统。

（3）系统结构设计、零部件选型与采购、部分零部件加工制作、装配及调试运行等。

思政育人：

以成果为导向培养学生踏实肯干、严谨缜密的匠心素养，以项目系统为着眼点培养解决复杂工程问题的能力，以及团队合作及领导力。

从点滴零件加工做起，建立学生工程意识，综合运用绘图、结构设计、加工装配及核算培养匠心工程设计能力；从控制系统的需求出发综合运用所学知识，设计嵌入式的芯片控制系统，培养嵌入式芯片的设计能力。

研读资料：

《数字图像处理》（冈萨雷斯）、b站STM32入门教程（江协科技）、机械设计手册（成大先）及相关内容的硕博论文。

- 方法要求:

- 该项目需要按照如下方法及内容要求进行。

（1）查阅相关资料，了解割草机的国内外研究现状，并形成文献综述；

（2）研究割草机平台结构、及搭载机械手自由度及工作原理，分析结构性能及机械手的空间坐标变换；

（3）机器学习、计算机视觉算法、路径规划等关键技术学习及应用；

（4）结构设计与仿真：使用三维造型软件对系统整体结构进行设计，并进行动作仿真；

（5）零部件选型与采购、加工制造、装配、调试运行。

（6）设计嵌入式芯片的控制系统。

3.过程要求

| 阶段安排 | 时间安排 |  | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文献综述阶段 | 2025年秋 | 10.6-10.12 | 割草机器人关键技术了解、相关软件学习等文献收集 | 割草机器人综述 |
|  |  | 10.13-10.19 | 《机器人技术》学习及割草机器人结构及工作原理及坐标变换 |  |
|  |  | 10.20-10.26 | 机器视觉学习及优化运用 | 视觉空间数据算法实现及定位准确性 |
|  |  | 10.27-11.2 | 图像处理算法及机器视觉学习及优化 |  |
|  |  | 11.3-11.9 | 前期报告撰写及文档提交 | 完成开题报告 |
| 总体方案设计与仿真阶段 |  | 11.10—11.23 | 整个系统设计与仿真、子系统设计与仿真 | 方案设计、三维设计图、仿真视频等 |
|  |  | 11.24-12.2 |  |  |
|  |  | 12.3-12.28 |  |  |
| 中期检查阶段 | 2026年春 | 2026年春第一周 | 中期报告完成情况简要说明 | 中期报告简要说明、中期检查 |
| 机械手平台制作 |  | 2-3周 | 零部件选型、购置 | 零部件 |
|  |  | 4-6周 | 零部件加工制作 | 零部件 |
|  |  | 7-9周 | 嵌入式系统设计 | 芯片烧写 |
|  |  | 10-11周 | 装配 | 机器人结构 |
| 调试运行 |  | 12-14周 | 各种功能调试，系统调试运行 | 各种功能调试 |
| 答辩阶段 |  | 15周 | 完成答辩准备及答辩ppt稿 |  |
| 答辩后资料汇总阶段及评优阶段 |  | 16周 | 完成答辩及项目报告修改，成所有资料汇总 |  |

- 项目成果形式：

该项目完成后有如下成果：

（1）设计一套庭院草坪修剪清除杂物的平台结构

（2）延申成果：申请专利1-2个