说明：填写完成后，记得将红色字体及本行删除

附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：新项目

项目题目：基于深度学习的软包锂电池缺陷检测与分类系统研制

项目来源：天津某企业

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械类、计算机类、电气类、控制类等相关专业

指导教师信息：06013-师硕-副教授

08021-张艳蕊-高级实验师

学生组数：☑1组   □2组

1.内容要求

随着移动电子设备应用愈发广泛,锂电池凭借其容量大、体积小、密度低的优势,需求量与日俱增,锂电池的生产基本已实现自动化,但在生产过程中因各种因素导致软包锂电池壳表面会形成划痕、凹坑、凹痕、针眼、露铝等缺陷,这不仅有碍其外观,严重时还会影响锂电池的性能。在工业检测上,人工检测锂电池表面缺陷效果不好,既耗时又耗力。本项目基于深度学习针对软包锂电池表面缺陷检测进行研究,通过目标检测算法YOLO的基础上设计，提出新的网络结构,具体内容如下：

(1)采集一定数量的软包锂电池表面缺陷图像,然后根据缺陷的几何特征、表现形式对锂电池表面缺陷进行分类。根据采集的样本数量，通过裁剪预处理和数据增强扩充锂电池缺陷图像,应用数据标注软件LabelImg对图像进行标注,最终获得软包锂电池表面缺陷图像的数据集。

- （2）选择最优的软包锂电池缺陷检测算法,分别基于Faster RCNN、YOLOv3、YOLOv5s等多种目标检测算法对软包锂电池表面缺陷进行检测。通过实验，对比检测精度，为软包锂电池表面缺陷检测算法。

- （3）设计轻量级网络模型并应用于缺陷检测任务。通过实验证明,该模型能够满足高精度、高时效性的实际生产质检要求,同时其网络模型的内存占用较小,更易于嵌入小型设备使用。

- （4）设计软硬件平台,首先选择合适的相机、光学镜头、光源、数字光源控制器等器件,搭建软包锂电池表面缺陷检测平台。然后对上位机软件进行设计,最后将模型加载到系统中，开发软包锂电池表面缺陷检测系统,以直观展示锂电池表面缺陷检测的功能。

### 此项目的思政育人元素：引导学生树立科技创新与国家战略意识、精益求精的工匠精神、跨学科合作与团队精神、问题导向与解决实际问题的实践能力、勇于挑战与坚韧精神和批判性思维与创新勇气。

参考文献

[1]陈灏一.基于机器视觉的软包锂电池检测系统的研制[D].广东工业大学,2022.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2022.000197.

[2]于瀚文,吴一全.基于机器视觉的锂电池缺陷检测研究进展[J].仪器仪表学报,

2024,45(09):1-23.DOI:10.19650/j.cnki.cjsi.J2412901.

[3]孙晨.基于深度学习的光伏电池片缺陷检测与分拣系统[D].盐城工学院,2023.DOI:10.44381/d.cnki.gycit.2023.000183.

[4]王露.基于机器视觉的锂电池极片缺陷检测与分类系统[D].西安科技大学,2020.DOI:10.27397/d.cnki.gxaku.2020.000564.

[5]王露.基于机器视觉的锂电池极片缺陷检测与分类系统[D].西安科技大学,2020.DOI:10.27397/d.cnki.gxaku.2020.000564.

[6]桂久琪,李林升,毛晓,等.基于改进YOLOv4的锂电池缺陷检测方法[J].电子测量技术,2022,45(15):144-150.DOI:10.19651/j.cnki.emt.2209198.

[7]许舰,陈伟超,江敏,等.基于YOLOv8s的锂电池X射线缺陷检测[J/OL].激光与光电子学进展,

1-14[2025-07-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1690.TN.20250611.1641.052.html.

[8]李岳,邓云蛟,许海彪,等.基于YOLO＿v3模型的锂电池表面缺陷检测[J].黑龙江大学自然科学学报,2025,42(02):214-222.DOI:10.13482/j.issn1001-7011.2025.03.007.

- 方法要求

- 软包锂电池表面缺陷数据集批量生成研究:对数据集进行采集与缺陷样本分析；对数据集进行预处理与数据增强；使用标注软件对数据集进行标注。

- 基于不同目标检测算法的软包锂电池表面缺陷检测：选用Faster RCNN、YOLOv3、YOLOv5等具有代表性的目标检测算法检测。搭建实验环境，对检测结果进行分析，确定缺陷检测使用算法。

- 软包锂电池表面缺陷图像采集平台分析与设计：设计图像采集平台，对相机、光源、镜头等进行选型；设计缺陷检测与分类系统软件。

3.过程要求

| 学期 | 教学周 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024秋季 | 第1周 | 召开第一次团队会议，进行需求分析、任务分工 | 明确研发任务并分工 |
|  | 第2-3周 | 文献调研 | 调研报告 |
|  | 第3-6周 | 整体方案设计，算法及软硬件设计 | 整体方案设计 |
|  | 第7-10周 | 技术方案设计，含硬件计、算法设计、软件功能模块设计等 | 各模块技术设计 |
|  | 第11-14周 | 零部件加工、采购，软件编程 | 零部件制作，软件 |
|  | 第15-16周 | 装配与编程 | 模型样品 |
| 2025春季 | 第1-4周 | 调试运行 | 样品 |
|  | 第5-8周 | 撰写项目报告、准备答辩 | 项目报告答辩PPT |
|  | 第9-12周 | 申请知识产权 | 知识产权资料 |
|  | 第13-16周 | 参加相关竞赛 | 参加竞赛 |

- 4.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，还可以包含论文、专利、自制教具等）

- 成果：（1）软包锂电池缺陷检测样机1套；

- （2）软包锂电池缺陷检测系统软件1套；

- 延申成果：计算机软件著作权登记1项；此项目完成后学生可以参加全国大学生程序设计大赛等赛事。