附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：延续性或局部创新项目

项目题目：采用新式布局的可穿戴导电纤维心电信号监测系统

项目来源：某医院

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：机械、生医、测控、信息、计算机类等相关专业

指导教师信息：1993074 李健 工程师

2013078 张浩 教授

2018094 孟召宗 教授

学生组数：☑1组

- 1.简要介绍局部性创新内容。（延续性项目此部分省略不写）

该项目为持续创新项目，内容如下：

- 内容要求（阐明工程创客训练项目内容、列出指导过程中重点的思政育人元素（必写项）。后面应列出建议学生在开展工程创客训练活动期间需要研读的重要参考资料（书目、论文、手册、标准等）

本项目面向普通家庭和大众，研究开发一种利用导电纤维构成的新型可穿戴式心脏监护系统，经过两期的研究，本项目获得《2025第十届全国大学生生物医学工程创新设计大赛》二等奖。项目前期研究方案已经得到国内专家认可，本期在此基础上，探索导电纤维对于心电信号感应的影响因素和影响该规律，进而开展导电纤维电路设计、结构设计、心脏信号采集等电子模块设计，加强医工结合方面的创新训练与工程化训练。指导过程中，将重点培养学生的创新精神、匠心精神和团队合作精神，建议学生在项目研究期间研读下列参考资料：

医用传感器，陈安宇主编，科学出版社

数字信号处理，丁玉美主编，西安电子科技大学出版社

虚拟仪器技术，徐耀松等主编，电子工业出版社

3.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目主要解决导电纤维在人体心脏健康监测方面的科学与技术问题。研究方法包括在前期研究的基础上，开展方案优化、硬件优化、软件开发等方面的创新设计，通过原理性实验、效果行实验验证其性能，还要通过与现有产品进行对比实验以确定其可靠性和可推广性。

技术路线为：首先探索导电纤维提取心脏信号的途径，设计不同的电路布局方案，以求得最佳心电信号感知效果；然后探索导电纤维在心电信号感应的影响因素与影响规律；在此基础上开发信号采集处理模块并通过智能算法提取心脏健康特征信号，最后开发提取特征模块和信号无线传输模块，将所测信号传到监测端，监测端开发APP软件，最终集成软硬件构成产品原型，以显示特征信号并同步传输到监控中心。

4.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

首先完成产品原型开发，如进展顺利，还将开展专利申报和天使投资商业计划书撰写。具体周工作计划如下表：

| 任务\周 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要素研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规律研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |

阶段性成果要求：本研究分为四个阶段，第一阶段要求完成方案设计图；第二阶段要求完成原理性实验，和理论报告；第三阶段要求开发出软硬件原型；第四阶段提供产品样机和总结报告。

5.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，延申成果可包含论文、专利、自制教具等）

自制产品1套，申报专利1项，撰写小论文1篇