附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：延续性或局部创新项目

项目题目：多穴位脉冲激励型助眠调控策略与装置

项目来源：某医院

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业： 机械、生医、测控、信息、计算机类相关专业

指导教师信息：张耐 副主任医师（总医院专家）

2021107冯国金 副教授

2010060 师占群 教授

学生组数：☑1组   □2组

- 简要介绍局部性创新内容。（延续性项目此部分省略不写）

- 本项目为持续性创新项目，内容如下。

2.内容要求（阐明工程创客训练项目内容、列出指导过程中重点的思政育人元素（必写项）。后面应列出建议学生在开展工程创客训练活动期间需要研读的重要参考资料（书目、论文、手册、标准等）

本项目面向普通家庭和大众，研究一种新型产品，通过提取脑电信号来判别失眠患者的睡眠状态，同时通过在人体特定穴位施加一定频率的脉冲激励，促进失眠患者快速入眠，通过自适应控制策略，控制激励强度和睡眠时间。

本项目经过两期的连续研究，在“2025年第十届全国大学生生物医学工程创新设计大赛”中荣获一等奖。本期研究重点集中在睡眠效果优化与助眠控制策略研究。项目硬件包括脑电传感模块、穴位对准模块、脉冲产生与控制模块，数据处理模块与传输模块；软件包括脑电采集与传输算法、信号分析与处理软件算法、激励控制与优化算法等，共同组成一套用户体验友好型助眠装置与产品原型。

指导过程中，将重点培养学生的创新精神、匠心精神和团队合作精神，建议学生在项目研究期间研读下列参考资料：

参考资料：

医用传感器，陈安宇主编，科学出版社

数字信号处理，丁玉美主编，西安电子科技大学出版社

虚拟仪器技术，徐耀松等主编，电子工业出版社

机械设计，蔡开颖、李超主编，机械工业出版社

3.方法要求（阐明工程创客训练项目解决和研究所用的实验、设计、方法和技术路线等）

本项目主要解决睡眠障碍患者难以入眠的问题。解决方法是设计一套装置，通过脑电信号的检测与反馈控制，并对准人体的多处敏感穴位，进行联合脉冲激励，从而调节患者的迷走神经，进而达到快速入眠的目的。研究方案已经得到全国专家肯定，硬件设计也已经接近完成，在此基础上，要求在信号处理、控制策略、助眠效果展示等方面有所创新，还要通过与现有产品进行对比实验以确定其可靠性和可推广性。

技术路线为：通过脑电信号传感提供患者的脑电信号，通过信号处理模块将微弱信号放大、过滤，并提取最为关键的脑电活跃度特征。与此同时，优化可固定患者穴位激励系统，考察不同穴位对于施加脉冲激励的接受度，以及探索穴位激励对调节迷走神经的影响规律，从而考察期助眠效果。在此基础上，开发以脑电活跃度作为监测特征的控制算法，开发APP软件，以显示和调整特征信号与控制算法之间的关联关系。最后，开发个体端与监控中心之间的信号通信软件。

4.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

首先完成产品原型开发，如进展顺利，还将开展专利申报和天使投资商业计划书撰写。具体周工作计划如下表：

| 任务\周 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 激励算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APP开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |

阶段性成果要求：本研究分为四个阶段，第一阶段要求完成方案设计图；第二阶段要求完成原理性实验，和理论报告；第三阶段要求开发出软硬件原型；第四阶段提供产品样机和小论文。

5.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，延申成果可包含论文、专利、自制教具等）

自制产品1套。

延申成果：申报专利1项，撰写小论文1篇。