附件2

工程创客训练项目任务书

项目大类：延续性或局部创新项目

项目题目：喷气钢筘气槽智能修复机研制

项目来源：喷气钢筘气槽磨损情况可以用气槽的气流损耗来测量，气流损耗通过特定方向的气压值来表示，钢筘磨损会导致气流损耗值波动比较大，这样就需要对钢筘气槽修复。

项目类型：☑产教   □科研   □文创

适用专业：电气工程、机械工程、计算机与人工智能类相关专业

指导教师信息：1992014 吴建海 讲师

学生组数：☑1组   □2组

- 1.内容要求

- 这个项目是机械，电子学，单片机，传感器等机电算相结合综合性题目，机电算相关知识相结合解决一个实际的工程技术问题，制作完成一套实用的、高可靠性的、无人值守的产品。

- 培养学生严谨认真的工作态度。

- 训练学生依据工程技术问题，加强所学知识综合运用的能力。

- 参考书目：喷气钢筘相关国家标准，传感器技术，模拟电子线路，数字电子线路，plc等

- 方法要求

1）设计一个利用筘片做为支架的自行走机构。

2）用测距传感器和气流损耗测量仪配合测量筘片不同位置的气流值。

3）用无刷电机驱动磨片，用步进电机驱动磨片平移。

4）用plc做控制中心，依据筘片长度和不同位置的气流值，利用触摸屏输入相关控制参数，例如无刷电机的正反转，自行走机构的移动位置，步进电机的进给速度等。

- 过程要求

1-4周：查阅资料完善技术方案，

5-8周：完成自行走机构的初步设计，plc对无刷电机，步进电机的控制以及测距传感器信号的读取。

9-14周：完善自行走机构，同时完善整体技术方案。

14-18周：整体联调，进行整体功能测试，如果不能满足要求，继续完善技术方案。

19-30周：完成2-3次迭代，完善自走式喷气钢筘气槽修复机，撰写技术文档。

- 项目成果形式

- 制作完成一套样机，延申成果为申请发明专利。