附件3

工程创客训练项目任务书

项目大类：延续性或局部创新项目

项目题目：基于深度学习的工业产品缺陷视觉检测系统

设计与实现

项目来源：

项目类型： 产教   □科研   □文创

适用专业：人工智能与数据科学、机械、电气、电子、材料、理学、能源环境工程等相关专业

指导教师信息：99077 李琳  高级实验师；07058 温阳 讲师

学生组数：1组

下达任务日期：

1.内容要求

（1）项目内容

a.需求分析与系统设计：分析工业产品的常见缺陷类型及其特点。设计系统的总体架构和主要阶段。

b.硬件选型与搭建：选择合适的工业级摄像头、光源和计算机设备。搭建图像采集平台。

c.图像预处理：使用OpenCV进行图像预处理操作，为后续的特征提取做准备。

d.特征提取与模型训练：利用OpenCV工具包进行特征提取等工作。应用深度学习框架进行缺陷分类。

e.系统集成与优化：将训练好的模型与图像处理流程整合成完整的视觉检测系统。对系统进行性能优化。

f.系统测试与评估：在测试环境中部署系统，收集反馈数据。

进行系统性能评估。

g.报告撰写与展示：编写项目报告，详细记录项目过程和技术细节。准备展示材料。

（2）思政育人元素

团队合作：强调跨学科合作的重要性，培养学生的沟通与协作能力。

创新思维：鼓励学生探索新技术、新方法，培养解决问题的能力。

工匠精神：注重细节，追求卓越品质，强调技术的实用价值。

社会责任感：通过项目实施，让学生意识到技术创新对于提升工业产品质量和效率的社会意义。

终身学习：鼓励学生持续学习最新的技术和行业动态，保持技术竞争力。

（3）建议研读的重要参考资料

书籍

《OpenCV 4 Computer Vision with Python Cookbook》 、《Deep Learning for Computer Vision: A Beginner's Guide》 、《Python Machine Learning》

论文

"A Comprehensive Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis"

"Convolutional Neural Networks for Visual Recognition" —"Deep Learning for Industrial Inspection"

手册与标准

《OpenCV官方文档》 —— https://docs.opencv.org/

《ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements》

2.方法要求

（1）实验与设计

a.需求分析：收集工业产品常见的缺陷类型和检测要求。

分析现有技术解决方案的优缺点，明确项目的目标和预期成果。

b.系统设计：设计系统的总体架构，包括图像采集、图像处理、特征提取、模型训练与测试等主要阶段。选择合适的硬件设备，如工业级摄像头、光源、计算平台等。

c.图像采集：设置摄像头参数，确保图像质量满足后续处理的要求。构建样本数据库，包括正常样品和不同类型的缺陷样品。

d.图像预处理：使用OpenCV进行图像增强、去噪、灰度化、边缘检测等操作，为后续的特征提取做准备。

e.特征提取与模型训练：利用OpenCV工具包进行特征点检测、特征描述子提取等工作，使用深度学习框架（如TensorFlow、PyTorch）训练卷积神经网络（CNN）模型进行缺陷分类。使用迁移学习技术加速模型训练过程。

f.系统集成与优化：将训练好的模型与图像处理流程整合成完整的视觉检测系统。对系统进行性能优化，提高检测速度和准确性。

系统测试与评估：

g.在真实的工业环境中部署系统，收集反馈数据。进行系统性能评估，包括准确率、召回率、处理速度等指标。

（2）方法与技术路线

a.图像采集与预处理：使用工业级摄像头采集高质量的图像。

利用OpenCV进行图像预处理，提高图像对比度和清晰度。

b.特征提取：使用SIFT、SURF等特征描述子进行关键点检测和描述。应用深度学习方法自动学习图像特征。

c.模型训练：采用卷积神经网络（CNN）进行特征提取和分类。利用迁移学习技术，基于预训练模型进行微调。

d.系统集成：开发用户界面，方便用户操作。集成实时监控与报警功能，当检测到缺陷时及时通知。

e.性能评估：设计评估指标，如准确率、召回率、F1分数等。

进行交叉验证，确保模型的泛化能力。

f.结果分析与改进：分析模型预测结果，找出误判的原因。

不断迭代优化，提高系统的鲁棒性和稳定性。

3.过程要求（提出工程创客训练的周工作进度、工作内容、阶段成果要求）

| 工作进度 | 工作内容 | 阶段成果要求 |
| --- | --- | --- |
| #### 9月：需求分析与系统设计 | #### 调研工业产品常见的缺陷类型和检测要求。 #### 分析现有技术解决方案的优缺点。 #### 设计系统的总体架构，包括图像采集、图像处理、特征提取、模型训练与测试等主要阶段。 学习、熟悉OpenCV软件库。 | #### 完成项目需求文档。 #### 提交系统设计报告 |
| #### 10月：硬件选型与搭建 | #### 选择合适的工业级摄像头、光源和计算机设备。 #### 搭建图像采集平台，确保稳定、高质量的图像输入。 | #### 完成硬件选型报告。 #### 提交图像采集平台搭建报告。 |
| #### 11-12月15日：图像预处理与特征提取 | #### 使用OpenCV进行图像增强、去噪、灰度化、边缘检测等操作。 #### 利用OpenCV工具包进行特征点检测、特征描述子提取等工作。 | #### 完成图像预处理代码。 #### 提交特征提取模块的初步版本。 |
| #### 12月16日-2月：模型训练与优化 | #### 采用深度学习框架（如TensorFlow、PyTorch）训练卷积神经网络（CNN）模型进行缺陷分类。 #### 利用迁移学习技术加速模型训练过程。 #### 对模型进行性能优化，提高检测速度和准确性。 | #### 完成模型训练代码。 #### 提交模型性能评估报告。 |
| #### 3月：系统集成与测试 | #### 将训练好的模型与图像处理流程整合成完整的视觉检测系统。 #### 在真实的工业环境中部署系统，收集反馈数据。 #### 进行系统性能评估，包括准确率、召回率、处理速度等指标。 | #### 完成系统集成代码。 #### 提交系统测试报告 |
| #### 4月：结果分析与改进 | #### 分析模型预测结果，找出误判的原因。 #### 不断迭代优化，提高系统的鲁棒性和稳定性。 #### 准备项目报告和展示材料。 | #### 完成项目报告。 #### 提交最终演示材料。 |
| #### 5月：项目总结与汇报 | #### 组织项目汇报会，向指导老师和其他参与者展示项目成果。 #### 收集反馈意见，进行项目总结。 准备答辩以ppt稿，汇总所有资料汇总 | #### 成果展示，答辩，提交终稿及任务书要求的文档资料 |

4.项目成果形式（项目成果必须有一套产品，还可以包含论文、专利、自制教具等）

本项目的主要成果是一套完整的工业产品缺陷视觉检测系统，包括硬件设备、软件系统以及相关的技术文档。

（1）成果组成

a.硬件设备：

工业级摄像头：用于高质量图像采集。

光源系统：提供稳定的照明条件。

计算机平台：用于运行图像处理和深度学习算法。

b.软件系统：

图像采集模块：负责从摄像头获取图像。

图像预处理模块：包括图像增强、去噪等操作。

特征提取与分类模块：基于OpenCV和深度学习模型实现。

用户界面：提供友好的交互界面供操作人员使用。

c.技术文档：

系统设计文档：详细描述系统架构和技术实现细节。

用户手册：包括系统安装、配置和使用的说明。

项目报告：总结项目过程、技术难点、解决方案等内容。

d.成果展示

实物展示：展示完整的硬件设备和软件系统。进行现场演示，展示系统的实际运行效果。

报告与文档：提交项目报告，包括项目的背景、目标、技术实现、测试结果等。提交用户手册和技术文档，以便于其他用户了解和使用系统。

视频演示：制作系统操作和功能演示的视频资料。视频中应包含系统的各个组成部分和操作流程。